## Slide 1
CRM Cloud MVP
Gestión de Clientes en la Nube
Universidad Pontificia Bolivariana · TIC2 · Semestre 7 · Mayo 2026
React + Vite
NestJS
PostgreSQL
Vercel · Render · Supabase

## Slide 2
Equipo de Trabajo
Foto
[Nombre Integrante 1]
Full-Stack Developer
Frontend · Backend · Despliegue
Foto
[Nombre Integrante 2]
Full-Stack Developer
Frontend · Backend · Despliegue
Foto
[Nombre Integrante 3]
Full-Stack Developer
Frontend · Backend · Despliegue
UPB — Semestre 7 · TIC2

## Slide 3
Metodología de Trabajo — Lean
BUILD
Construir
Cada sprint entregó funcionalidad real y desplegable. MVPs incrementales desde Sprint 1 a Sprint 6.
→
MEASURE
Medir
Tests de aceptación (60 criterios), auditoría de seguridad (17 issues), casos de prueba documentados por sprint.
→
LEARN
Aprender
Retrospectivas al cierre de cada sprint. Bugs documentados y lecciones aprendidas incorporadas al siguiente ciclo.
Lean: Eliminar desperdicios · Entregar valor · Ciclos cortos · Mejora continua · Decisiones basadas en datos

## Slide 4
Análisis y Entendimiento
Definición del problema y la solución propuesta

## Slide 5
Definición del Reto
Análisis y Entendimiento
El Problema
Dispersión de datos
Contactos en Excel, WhatsApp, email y papel — sin visibilidad consolidada.
Sin seguimiento
Las PYMEs no saben cuándo contactar a sus clientes ni cuáles están inactivos.
Sin métricas
Imposible saber cuántos clientes activos, prospectos o inactivos tiene el negocio.
Acceso inseguro
Sin control de acceso — cualquier persona puede ver o modificar los registros.
¿Cómo podríamos...?
...dar a las PYMEs una vista única de todos sus clientes?
...alertar automáticamente sobre clientes que requieren atención?
...mostrar el crecimiento de clientes en el tiempo?
...garantizar que solo el dueño vea sus propios datos?
...lograr todo esto sin servidores propios (cloud-native)?

## Slide 6
Solución del Reto
Análisis y Entendimiento
CRM Cloud MVP: plataforma web que centraliza, organiza y visualiza la relación con clientes — 100% en la nube, segura y accesible desde cualquier dispositivo.
Dispersión de datos
Base de datos centralizada en Supabase (PostgreSQL). Registro único por cliente con nombre, empresa, email, teléfono y estado.
Sin seguimiento
Sección 'Requieren atención': muestra automáticamente clientes Inactivos y con más de 10 días sin actividad.
Sin métricas
Dashboard con 4 KPIs en tiempo real (Total, Activos, Prospectos, Inactivos) y gráfica de crecimiento de los últimos 6 meses.
Acceso inseguro
JWT con expiración 24h. Cada usuario solo ve sus propios clientes. Rate limiting en endpoints de auth (5 req/min).

## Slide 7
Ideación y Definición
OKRs, stack tecnológico y arquitectura del sistema

## Slide 8
OKRs — Estado Final
Ideación y Definición
✓ 100%
O1: Construir un CRM funcional y desplegado en producción
KR1: Completar los 6 sprints con todas las historias de usuario implementadas
100%
KR2: 60/62 criterios de aceptación pasando (34/36 frontend · 26/26 backend)
97%
KR3: Sistema desplegado en Vercel + Render + Supabase y accesible en producción
100%
✓ 100%
O2: Garantizar seguridad y calidad del sistema
KR1: Auditoría de seguridad completada — 17 issues identificados y resueltos
100%
KR2: 0 vulnerabilidades críticas sin resolver en producción
100%
KR3: Rate limiting en auth, JWT validation, aislamiento multi-usuario
100%
✓ 100%
O3: Documentar el proceso de desarrollo
KR1: Casos de prueba desde la perspectiva del usuario para los 6 sprints
100%
KR2: Reporte de bugs y regresiones con 37 issues documentados
100%
KR3: Informe de despliegue con retos técnicos y soluciones aplicadas
100%

## Slide 9
Stack Tecnológico — Arquitectura, Desarrollo y QA
Ideación y Definición
Frontend
React 18 + TypeScript
Vite · Tailwind CSS
React Hook Form + Zod
Axios · React Router DOM
Vitest + Testing Library
Backend
NestJS + TypeScript
TypeORM + PostgreSQL
Passport.js + JWT
bcryptjs · Throttler
Jest + Supertest
Base de Datos
PostgreSQL 15
Supabase Cloud
Supavisor Pooler :6543
SSL en producción
Migración manual SQL
Infra / Deploy
Docker + Compose
Vercel (Frontend SPA)
Render (Backend Docker)
Despliegue auto desde main
Env vars seguras
QA
26/26
tests backend
(Jest + Supertest)
34/36
tests frontend
(Vitest)
60
casos de prueba
desde usuario
37
bugs
documentados
17
issues
auditoría seguridad

## Slide 10
Priorización y Planificación
Diseño del prototipo y mapeo de historias de usuario

## Slide 11
Diseño — Prototipo de Pantallas
Priorización y Planificación
Landing
Portada pública con CTA 'Iniciar sesión' y 'Registrarse'
Registro
Form: nombre, apellido, empresa, industria, email, contraseña
Dashboard
4 KPIs + gráfica 6 meses + panel 'Requieren atención'
Clientes
Listado paginado · búsqueda · filtro estado · acciones
Detalle
Info completa del cliente · edición inline · eliminar
Flujo: Landing → Registro / Login → Dashboard → Clientes → Detalle

## Slide 12
User Story Mapping
Priorización y Planificación
EP-01 · Registro
EP-02 · Autenticación
EP-03 · Gestión de Clientes
EP-04 · Dashboard
EP-05 · Seguridad
S1
HU-01
Registro empresa
HU-02
Confirmación visual
S2
HU-03
Login
HU-04
Rutas protegidas
HU-05
Logout
S3
HU-06
Registrar cliente
HU-07
Listado clientes
S4
HU-08
Detalle cliente
HU-09
Editar cliente
S5
HU-10
Eliminar
HU-11
KPIs
S6
S6: HU-12 Gráfica crecimiento mensual · HU-13 Clientes que requieren atención · HU-14–16 Seguridad (rate limiting, JWT validation, isolación por usuario)

## Slide 13
Desarrollo e Implementación
Sprints, decisiones técnicas clave y gestión de bugs

## Slide 14
Desarrollo de la Implementación
Desarrollo e Implementación
Velocidad por Sprint
Sprint 1
Registro + Landing
2 HUs
2B
Sprint 2
Auth + Sesión
3 HUs
3B
Sprint 3
CRUD clientes
2 HUs
3B
Sprint 4
Detalle + filtros
4 HUs
2B
Sprint 5
Eliminar + KPIs
2 HUs
Sprint 6
Gráficas + Seguridad
5 HUs
19B
Decisiones Técnicas Clave
JWT sin query por request
JwtStrategy.validate() eliminó la query a BD en cada llamada → reducción de latencia.
GROUP BY en dashboard
4 queries separadas reemplazadas por 1 agregación SQL → endpoint /stats/counts.
Supavisor Pooler (IPv4)
Supabase free solo tiene IPv6, Render usa IPv4. Pooler resuelve la incompatibilidad.
window.confirm() fijo
Los tests de aceptación espían window.confirm. No reemplazable por modal sin romper tests.
userId: nullable en Client
Mocks de specs crean Client sin userId. Hacerlo NOT NULL rompe compilación de tests.

## Slide 15
Refinamiento y Evolución
Qué falta para llevar el MVP a producción real

## Slide 16
Refinamiento y Evolución — ¿Qué falta para hacerlo real?
Refinamiento y Evolución
Seguridad
Verificación de email al registrarse (magic link o código)
Revocación de tokens JWT (blacklist en Redis)
2FA (autenticación en dos pasos)
Cifrado en reposo para datos sensibles (PII)
Escalabilidad
Multi-tenancy real (organizaciones con múltiples usuarios)
Paginación basada en cursor (no offset) para volúmenes altos
Caché con Redis para el dashboard (evitar queries en cada carga)
Migraciones formales con TypeORM Migrations (no synchronize)
Producto
Notificaciones push/email cuando un cliente requiere atención
Exportar clientes a CSV / Excel
Historial de interacciones por cliente
Módulo de tareas y seguimiento (pipeline de ventas)
Calidad / UX
Reemplazar window.confirm() por modal React accesible
Tests E2E con Playwright (flujo completo de usuario)
Modo oscuro + diseño responsivo para móvil
Internacionalización (i18n) para múltiples idiomas