Plan de pruebas

CRM Cloud MVP — Gestión de Clientes

14 de Mayo de 2026

Contenido

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	3

ALCANCE DE LAS PRUEBAS	3

PREMISAS	3

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	4

CRITERIOS DE SUSPENSIÓN	4

ENTREGABLES	4

CICLOS DE PRUEBAS	4

PROCESO DE PRUEBAS	5

ROLES	5

CLASIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS	5

ESTADOS DE LAS INCIDENCIAS	6

PLAN DE PRUEBAS

# INFORMACIÓN DEL PROYECTO

| Empresa | Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) — Proyecto académico TIC2 |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM Cloud MVP — Gestión de Clientes |
| Fecha de inicio | Febrero de 2026 |
| Líder de Proyecto | [Nombre del líder de proyecto] |
| Líder de Pruebas de Software | [Nombre del líder de pruebas] |

# ALCANCE DE LAS PRUEBAS

Se cubrirán las funcionalidades desarrolladas en los Sprints 1 al 6, abarcando las épicas EP-01 (Registro), EP-02 (Autenticación), EP-03 (Gestión de clientes), EP-04 (Dashboard de métricas) y EP-05 (Seguridad). A continuación, el listado completo de historias de usuario:

EP-01 · Sprint 1 — Registro de empresa

HU-01 — Registro de empresa

HU-02 — Confirmación visual del proceso de registro

EP-02 · Sprint 2 — Autenticación y sesión

HU-03 — Inicio de sesión

HU-04 — Protección de secciones privadas

HU-05 — Cierre de sesión

EP-03 · Sprints 3, 4 y 5 — Gestión de clientes

HU-06 — Registro de un nuevo cliente

HU-07 — Consulta del listado de clientes

HU-08 — Consulta del detalle de un cliente

HU-09 — Actualización de la información de un cliente

HU-10 — Eliminación de un cliente

EP-04 · Sprint 5 — Dashboard y métricas

HU-11 — Visualización de indicadores clave (KPIs)

EP-05 · Sprint 6 — Gráficas y seguridad

HU-12 — Gráfica de crecimiento mensual de clientes

HU-13 — Muestra de clientes que requieren atención

HU-14 — Validación obligatoria de JWT_SECRET en producción

HU-15 — Rate limiting en endpoints de autenticación (5 req/min)

HU-16 — Aislamiento de clientes por usuario (multi-tenancy)

- TIPOS DE PRUEBAS

| Nombre pruebas | Responsable |
| --- | --- |
| Pruebas funcionales (criterios de aceptación) | Equipo de pruebas |
| Pruebas de interfaz gráfica de usuario (UI) | Equipo de pruebas |
| Pruebas de autenticación y manejo de sesión | Equipo de pruebas |
| Pruebas de validación de formularios (Zod / class-validator) | Equipo de pruebas |
| Pruebas de seguridad (aislamiento por usuario, JWT, rate limiting) | Equipo de pruebas |
| Pruebas de integración API REST | Equipo de pruebas |
| Pruebas de regresión al cierre de cada sprint | Equipo de pruebas |

- AMBIENTES

El sistema bajo prueba está desplegado en producción con la siguiente arquitectura cloud:

Frontend: Vercel (React + Vite) — CI/CD automático desde la rama main.

Backend: Render (NestJS sobre Docker) — https://crm-cloud-mvp-gestion-de-clientes.onrender.com

Base de datos: Supabase PostgreSQL — pooler aws-1-us-east-2.pooler.supabase.com puerto 6543.

Para pruebas locales se levanta el stack completo con Docker Compose:

Frontend: http://localhost:5173

Backend: http://localhost:3000

PostgreSQL: localhost:5432 (usuario: postgres)

# PREMISAS

- Por el momento este plan no incluye las pruebas de administración, estarán enfocadas en pruebas funcionales y de interfaz gráfica de usuarios.

- Todos los defectos encontrados deben ser registrados en la herramienta GitHub Issues del repositorio (https://github.com/1PcodeP1/CRM-Cloud-MVP-Gestion-de-Clientes) con su respectiva evidencia, descripción e imagen en formato gif o jpg.

- Todas las dudas serán resueltas por el Líder de Pruebas del equipo.

- Se hará el seguimiento de las pruebas de acuerdo a lo planeado en cada cierre de sprint, ejecutando los casos de prueba definidos en el archivo Casos_de_Prueba.xlsx.

- Los navegadores en los que se realizarán las pruebas deberán ser los siguientes: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge (últimas versiones estables)

- Se sugiere que cada persona responsable de las pruebas las ejecute en navegadores diferentes.

- Se definirán periodos de tiempo para que el equipo de desarrollo entregue la solución de las incidencias por grupos.

# CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Se da por culminado el proceso de certificación cuando se complete la ejecución del 100% de los casos de prueba planeados.

# CRITERIOS DE SUSPENSIÓN

Se suspende el ciclo de pruebas en caso de que haya incidentes tipo error que impidan la continuidad de la prueba.

# ENTREGABLES

Como parte de la ejecución de las pruebas se hará entrega de los siguientes documentos:

- Documento de Plan de Pruebas

- Documento de Diseño de pruebas

- Reportes emitidos por la herramienta de registro de bugs.

- Evidencia de pruebas

- Carta de Certificación

# CICLOS DE PRUEBAS

Se propone realizar dos ciclos de pruebas:

- El primer ciclo tiene como objetivo identificar cualquier defecto bloqueante o crítico y la mayor parte de los defectos críticos.

- El objetivo del segundo ciclo es identificar el resto de defectos y garantizar que los defectos reportados en el primer ciclo fueron solucionados.

# PROCESO DE PRUEBAS

El proceso de pruebas tiene como objetivo:

- Desarrollar los materiales de pruebas y datos de pruebas

- Ejecutar las pruebas del sistema

- Hacer las correcciones necesarias

- Devolver a desarrollo las historias de usuario defectuosas

- Entregar el sistema probado para la aceptación y utilización del usuario

# ROLES

Para la administración de incidencias se definen los siguientes roles:

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Líder de Pruebas | Es el encargado por parte de del equipo de revisar las incidencias que ingresa el probador y asignarla a la persona respectiva. Si un proyecto maneja varios módulos se le permite realizar un reporte general de todos. |
| Pruebas Cliente | Es el encargado por parte del cliente de realizar la revisión de los productos entregados o de ingresar los nuevos requerimientos, además es único encargado de cerrar o anular las incidencias. Este rol también lo realiza el personal de del equipo encargado de realizar algunas veces las validaciones antes de entregar al cliente. |
| Desarrollador | Es el encargado de solucionar las fallas o realizar los mantenimientos, este puede ser un ingeniero, diseñador o comunicador. |
| Pruebas del equipo | Es el encargado en algunos proyectos de realizar una verificación antes de instalar en ambientes de pruebas del cliente. |

# CLASIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS

Indica la naturaleza de la incidencia, ya que no todo lo que se identifique corresponde a un error:

- Error: cuando lo entregado difiere con el compromiso pactado.

- Cambio: cuando se requiere realizar un ajuste que no se contempló en el compromiso inicial.  Los cambios deben manejar el control de cambios definido en el proyecto.

- Siguiente fase: en esta clasificación debe estar la lista de deseos, esto solo se usa para tener una lista centralizada de información, porque al momento de hacerlo debe seguir el proceso normal de desarrollo.

- Sugerencia: es una mejora que se puede implementar pero que no difiere de la funcionalidad contemplada en el compromiso.

# ESTADOS DE LAS INCIDENCIAS

| Estado | Descripción | Responsable Asignar |
| --- | --- | --- |
| Nuevo | Estado inicial cuando se crea la incidencia |  |
| Revisión Cliente | Estado que indica que la incidencia puede ser revisada por el cliente, ya sea para que sea solucionada una duda hacia el desarrollador o corresponda a una aclaración. |  |
| Revisión equipo desarrollo | Estado que indica que la incidencia está siendo revisada por el desarrollador. |  |
| Pruebas Cliente | Estado que indica que la incidencia se encuentra disponible para ser verificada por parte del probador del cliente. |  |
| Pruebas equipo desarrollo | Estado que significa que la incidencia ha sido corregida. |  |
| Anulado | Aplica cuando se concluye que la incidencia no es válida |  |
| Cerrado | Estado que indica cuando se finaliza la certificación de la incidencia |  |
| Pendiente por Validación | Cuando se entrega al cliente para que valide una respuesta que no implicó desarrollo. |  |

- TIPOS DE IMPACTO

- Alto: son incidentes que alteran de forma importante o detienen los flujos principales del proceso, impiden de forma contundente que el sistema se implemente en producción.

- Medio:

Los principales criterios para calificar un bug como nivel medio:

- Los flujos principales se ejecutan de forma completa, los reportes e interfaces se obtienen sin ningún fallo, pero, hay que ejecutar más pasos de los necesarios para obtener el resultado

- Problemas en la presentación de información

- Falta de controles y validaciones

- Bajo:

Orientados a presentación, diseño y navegabilidad, este tipo de bugs se tratan más de aquellos que no afectan ni un flujo principal, ni un flujo alternativo:

- Colores no corresponden al estándar de colores del sistema

- Navegabilidad no es la esperada

- Alineación de los campos en pantallas o reportes

- Posición de los objetos en pantallas o reportes

- HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE INCIDENTES:

Las incidencias se registran y rastrean en GitHub Issues del repositorio del proyecto:

https://github.com/1PcodeP1/CRM-Cloud-MVP-Gestion-de-Clientes

El historial completo de bugs encontrados durante el desarrollo se documenta en el archivo docs/BUGS_Y_REGRESIONES.md del mismo repositorio (37 bugs documentados a lo largo de los 6 sprints).

El gestor de tareas e historias de usuario es Trello, donde se administra el tablero del proyecto con las columnas Por hacer, En progreso, En revisión y Hecho.

- EQUIPO RESPONSABLE

| Rol | Nombre | Correo electrónico |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Pruebas | [Nombre integrante 1] |  | [correo1@upb.edu.co] |
| Probador | [Nombre integrante 2] |  | [correo2@upb.edu.co] |
| Probador | [Nombre integrante 3] |  | [correo3@upb.edu.co] |